2. แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | 246,300 (เงินเหลือจ่ายงบประมาณ 2561) | หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย | ก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก ยาว 59.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | 596,700 (เงินเหลือจ่ายงบประมาณ 2561) | หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหอเสื้อบ้าน บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ทรงโดม) ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 447,600 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย | จัดซื้อถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถังและเครื่อง สูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,660 วัตต์ (ตามแบบเทศบาลฯ) | 452,300 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนกิจบริเวณ ฌาปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย | ก่อสร้างศาลา คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมห้องน้ำขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว6.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 571,000 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 3 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมเทลาน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย | ก่อสร้างศาลา คสล. บริเวณเสื้อบ้านป่าคาป่าใต้ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 910,500 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 พร้อมรางระบายน้ำข้างบ้านนายสนั่น สารกาศ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตรพร้อมรางระบายน้ำ ยาว 38.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และท่อ คสล. ลอดถนนขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบเทศบาล) | 361,400 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 5 ตำบล ลวงเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณเสื้อบ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย | ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 174,700 (เงินงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 8ตำบล เชิงดอย | กองการศึกษา/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย | ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.125 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 269,300 (เงินงบประมาณ 2561) | หมู่ที่ 12 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณทางเข้า ฌาปนสถานชุมชนบ้าน หนองหล่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย | ก่อสร้างราวกันตกขนาดสูง 1.20 เมตร ความยาวรวม 72.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | 124,700 (เงินงบประมาณ 2561) | หมู่ที่ 12 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย | ขนาดกว้าง 4.00 – 4.40 เมตร ยาวรวม 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ | 133,200 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย | ขนาดกว้าง 5.50 – 12.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ | 900,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด | ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ | 185,100 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองการศึกษา/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด | ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ | 596,800 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองการศึกษา/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 – 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย | ปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 2.50 –7.00 เมตร ยาว 424.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 539,000 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย | โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 –4.50 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 259,000 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 2ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยจนถึงสหกรณ์ฯ สุดเขตเทศบาล(ปั๊มบางจาก) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย | ปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 608.00 เมตร หนา 0.05เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,040.00ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ | 1,074,000 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 2ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงเมรุ ฌาปนสถาน พร้อมเตาเผาเมรุ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย | ปรับปรุงเตาเผาเมรุก่ออิฐทนไฟ (เต็มแผ่น) 28.50ตร.ม. ก่ออิฐมอญ (เต็มแผ่น)27.32 ตร.ม.เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ปรับปรุงฝ้าเพดาน32.00ตร.ม.ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (อาคารและห้องเผา) 25.00 ตร.ม. รื้อซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 เมตรทาสี 388.00 ตร.ม. และงานทำลายปูนปั้นหน้าแหนบ,รอบเมรุ ฯลฯ หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 344,600 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 3ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าคา(แปลงประปา)) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย | ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าคา(แปลงประปา) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอยโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible Pump หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 284,900 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน พร้อมเตาเผาเมรุ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย | ปรับปรุงเตาเผาเมรุก่ออิฐทนไฟ (เต็มแผ่น) 28.50ตร.ม.ก่ออิฐมอญ (เต็มแผ่น) 27.32 ตร.ม. เปลี่ยเตาเผา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ปรับปรุงฝ้าเพดาน 32.00 ตร.ม. ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (อาคารและห้องเผา) 25.00 ตร.ม. รื้อซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 เมตร ทาสี 388.00 ตร.ม. ม.ฯลฯ หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 325,000 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะวันตกจนถึงสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย | โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายตะวันตกจนถึงสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย กว้าง 4.70 – 5.50 เมตร ยาวรวม 630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 1,129,000 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุง/เทลานศาลาอเนกประสงค์ บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย | ปรับปรุง/เทลาน คสล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมรั้วตาข่ายเหล็กและรางน้ำฝน หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด | 108,700 (เงินงบประมาณ 2563) | หมู่ที่ 12ตำบล เชิงดอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 22 โครงการ |  | 11,162,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด. 02