###### 03) ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จากการดำเนินงานตามแผน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2561 - 2565)  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่ผ่านมา  สามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ได้ดังนี้.-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 พร้อม รางระบายน้ำ ข้างบ้านนายสนั่น สารกาศ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตรพร้อมรางระบายน้ำ ยาว 38.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และท่อ คสล. ลอดถนนขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบเทศบาล) | กองช่าง | 361,400 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | 0 | 0 | 198,000 | 163,400 | 18 ก.ย. 2562 | 1 พ.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 001 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 12 ต่อจากเดิม ไปจนสุดเขตเทศบาล ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.125เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 269,300 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | 0 | 0 | 249,000 | 20,300 | 18 ก.ย. 2562 | 16 พ.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 004 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณทางเข้า ฌาปนสถาน ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างราวกันตกขนาดสูง 1.20 เมตร ความยาวรวม 72.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 124,700 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | 0 | 0 | 110,000 | 14,700 | 18 ก.ย. 2562 | 17 ต.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 007 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนกิจบริเวณ ฌาปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างศาลา คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมห้องน้ำขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว6.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 571,000 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | -54,700 | 0 | 495,750 | 20,550 | 30 ส.ค. 2562 | 27 ธ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 010 ผู้รับจ้างโดย : หจก. ษราคัมบิวดิ้ง โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ หอเสื้อบ้าน บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ทรงโดม) ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 447,600 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | -66,600 | 0 | 381,000 | 0 | 30 ส.ค. 2562 | 27 พ.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 013 ผู้รับจ้างโดย : หจก.ษราคัมบิวดิ้ง โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อม เทลาน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย - ก่อสร้างศาลา คสล. บริเวณเสื้อบ้านป่าคา ป่าใต้ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 910,500 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | -162,800 | 0 | 747,700 | 0 | 30 ส.ค. 2562 | 27 ธ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 016 ผู้รับจ้างโดย : หจก. ษราคัมบิวดิ้ง โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 433.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ยาวรวม 256.00 เมตร (ตามแบบฯ) | กองช่าง | 226,300 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 226,300 | 0 | 24 เม.ย. 2562 | 25 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 019 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม) บริเวณฌาปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 305,100 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 305,100 | 0 | 5 ก.ค. 2562 | 2 ต.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 022 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ อู่ช่างแดงถนนสายหลักป่าคา – ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 8.00 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลฯ) | กองช่าง | 30,600 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 30,600 | 0 | 30 เม.ย. 2562 | 29 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 025 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ หน้าบ้านโกณุถึงสะพานสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) | กองช่าง | 248,500 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 248,500 | 0 | 30 เม.ย. 2562 | 13 มิ.ย.2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 028 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนนสายหลักป่าคา – ป่าไม้แดง (บริเวณร้านลาบไพรวัลย์ – บ้านทนาย – สะพาน) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 803.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) | กองช่าง | 415,200 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 415,200 | 0 | 30 เม.ย. 2562 | 29 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 031 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ตั้งแต่บริเวณ ซอย 1 และซอย 6 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) | กองช่าง | 178,300 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 178,300 | 0 | 24 เม.ย. 2562 | 25 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 034 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ ซอยเสื้อบ้าน ซอยบ้านลุงศร และซอย 2 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) | กองช่าง | 191,900 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 191,900 | 0 | 24 เม.ย. 2562 | 23 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 037 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายใน ฌาปนสถาน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย - ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 237,000 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 20 ก.ค. 2562 | 18 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 040 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 จำนวน 8 จุด และในพื้นที่บ้านลวงใต้ จำนวน 4 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 122,000 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 122,000 | 0 | 2 ก.ค. 2562 | 31 ก.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 043 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |
|  | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด ต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอย 51.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 133,500 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 0 | 133,500 | 0 | 5 ก.ค. 2562 | 3 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 046 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย |

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก ยาว 59.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 596,700 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 596,700 | 0 | 0 | 27 ก.ย. 2562 | 26 ต.ค. 2562 | ผู้รับจ้างโดย : หจก.เชียงใหม่สปริงเกอร์เทรดดิ้ง โดยวิธีการ:วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณเสื้อบ้านบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 174,700 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | 0 | 0 | 0 | 174,700 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - จัดซื้อถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถังและเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,660 วัตต์ (ตามแบบเทศบาลฯ) | กองช่าง | 452,300 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562) | 0 | 0 | 0 | 452,300 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump (ตามแบบแปลนเทศบาล | กองช่าง | 246,300 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2561) | 0 | 246,300 | 0 | 0 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 185,100 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) | 0 | 185,100 | 0 | 0 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด - ก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณโดยรอบฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 596,000 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) | 0 | 596,000 | 0 | 0 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 5.50 – 12.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) | กองช่าง | 900,000 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) | 0 | 900,000 | 0 | 0 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วย โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 4.00 – 4.40 เมตร ยาวรวม 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) | กองช่าง | 133,200 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) | 0 | 133,200 | 0 | 0 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 24 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ |  | 8,057,200 บาท | -284,100บาท | 2,657,300บาท | 4,269,850บาท | 845,950 บาท |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดแสดงสินค้างานซะป๊ะของดี ดอยสะเก็ด | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 7 ก.พ.2562 | 11 ก.พ. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 049 |
| 2 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ | งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | 0 | 0 | 38,625 | 11,375 | พ.ย. 2562 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 055 |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 2 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ |  | 90,000 บาท | 0 บาท | 0 บาท | 78,625 บาท | 11,375 บาท |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด) | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | 100,000 | 0 | 0 | 89,385 | 10,615 | ธ.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 067 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | 0 | 0 | 11,770 | 8,230 | 18 ส.ค. 2562 | 18 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 074 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | 12,000 | 0 | 0 | 10,820 | 1,180 | 11 ก.ย. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 078 |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข่าวสารระดับหมู่บ้านชุมชนและจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสาร | กองการศึกษา | 60,225 | 0 | 0 | 60,225 | 0 | ต.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 082 |
| 5 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน | กองการศึกษา | 50,000 | 0 | 0 | 47,700 | 2,300 | 9 เม.ย. 2562 | 3 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 089 |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 85,000 | -2,600 | 0 | 81,991.75 | 408.25 | 12 ม.ค. 2562 | 12 ม.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 092 |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษา | 265,670 | +28,400 | 0 | 294,070 | 0 | ต.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 095 |
| 8 | โครงการแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | กองการศึกษา | 3,000 | 0 | 0 | 2,200 | 800 | 24 ส.ค. 2562 | 24 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 097 |

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 9 | โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ | กองการศึกษา | 15,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,000 | 15 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 100 |
| 10 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000 | -8,000 | 0 | 21,900 | 100 | 27 มี.ค. 2562 | 29 มี.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 103 |
| 11 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 100,000 | -31,900 | 0 | 31,950 | 36,150 | 14 ส.ค. 2562 | 14 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 107 |
| 12 | โครงการอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 10,000 | 0 | 0 | 9,331 | 669 | 27 มิ.ย. 2562 | 27 มิ.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 111 |
| 13 | โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | กองการศึกษา | 15,000 | -9,000 | 0 | 0 | 6,000 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | กองการศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี | กองการศึกษา | 120,000 | -120,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด | กองการศึกษา | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | โครงการวัยทีนวัยใสใส่ใจรู้ทันเอดส์ | กองการศึกษา | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวมโครงการ จำนวน 17 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ |  | 910,895 บาท | -163,100 บาท | 0 บาท | 669,342.75 บาท | 78,452.25 บาท |  |  |  |

เงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
|  | อุดหนุนส่วนราชการ |
| 1 | โครงการบริโภคเพื่อสุขภาพ (อาหารกลางวัน) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชิงดอย) | กองการศึกษา | 2,592,000 | +137,960 | 0 | 2,729,960 | 0 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
|  | อุดหนุนเอกชน |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย) | กองสาธารณสุขฯ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย) | กองสาธารณสุขฯ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย) | กองสาธารณสุขฯ | 10,000 | 0 | 0 | 7,060 | 2,940 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย) | กองสาธารณสุขฯ | 10,000 | 0 | 0 | 7,255 | 2,745 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย) | กองสาธารณสุขฯ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | ตุลาคม 2561 | กันยายน2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
|  | รวมเงินอุดหนุน 6 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ |  | 2,637,000 บาท | +137,960 บาท | 0 บาท | 2,769,275 บาท | 5,685 บาท |  |  |  |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 23 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ |  | 3,547,895 บาท | -25,140 บาท | 0 บาท | 3,438,617.75 บาท | 84,137.25 บาท |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอบรมและการจัดการ คัดแยกขยะ | กอง สาธารณสุขฯ | 20,000 | 0 | 0 | 18,650 | 1,350 | พ.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 115 |
| 2 | โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดฯ | กอง สาธารณสุขฯ | 1,000,000 | +980,000 -36,000 | 0 | 1,943,331 | 669 | ต.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 118 |
| 3 | โครงการชุมชนน่าอยู่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | งานป้องกันฯ | 5,000 | 0 | 0 | 3,240 | 1,760 | 1 ก.ย. 2562 | 30 เม.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 121 |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ |  | 1,025,000 บาท | 944,000 บาท | 0 บาท | 1,965,221 บาท | 3,779 บาท |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.19 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม | กองการศึกษา | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 4 ก.ค. 2562 | 5 ก.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 125 |
| 2 | โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯ | กองการศึกษา | 100,000 | -17,960 | 0 | 73,750 | 8,290 | 13 เม.ย. 2562 | 13 เม.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 128 |
| 3 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | กองการศึกษา | 30,000 | -28,400 | 0 | 0 | 1,600 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวมโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ |  | 160,000 บาท | -46,360 บาท | 0 บาท | 103,750 บาท | 9,890 บาท |  |  |  |

เงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ) | กองการศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ต.ค. 2561 | พ.ย. 2561 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 2 | โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส) | กองการศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ก.ค. 2562 | ก.ย. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 3 | โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย) | กองการศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ต.ค. 2561 | พ.ย. 2561 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 4 | โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย) | กองการศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ต.ค. 2561 | พ.ย. 2561 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 5 | โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย) | กองการศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ต.ค. 2561 | พ.ย. 2561 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 6 | โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ) | กองการศึกษา | 100,000 | -100,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้อุดหนุน |
| 7 | โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย) | กองการศึกษา | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้อุดหนุน |
| 8 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย) | กองการศึกษา | 100,000 | -100,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้อุดหนุน |
| 9 | โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส) | กองการศึกษา | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้อุดหนุน |
|  | รวมเงินอุดหนุน 9 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ |  | 270,000 บาท | -220,000 บาท | 0 บาท | 50,000 บาท | 0 บาท |  |  |  |
|  | รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ |  | 430,000 บาท | -266,360 บาท | 0 บาท | 153,750 บาท | 9,890 บาท |  |  |  |

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการ Safety Zone | กองช่าง | 50,000 | 0 | 0 | 42,000 | 8,000 | ส.ค. 2562 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 131 |
| 2 | โครงการ To Be Number One | กองสาธารณสุขฯ | 20,000 | -4,000 | 0 | 15,255 | 745 | 22 ก.ค. 2562 | 22 ก.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 134 |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 12,000 | 0 | 0 | 9,260 | 2,740 | 28 ธ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 | 3 ม.ค. 2562 17 เม.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 137 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกันและการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 10,000 | 0 | 0 | 7,774.20 | 2,225.80 | 30 ส.ค. 2562 | 30 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 141 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 30,000 | -30,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการแพทย์ฉุกเฉิน | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 6 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ |  | 127,000 บาท | -34,000 บาท | 0 | 74,289.20 บาท | 18,710.80 บาท |  |  |  |

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วยโครงการ  จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย.-

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | 5,000 | 0 | 0 | 4,960 | 40 | 5 ธ.ค. 2561 | 5 ธ.ค. 2561 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 152 |
| 2 | โครงการเชิดชูปกป้องสถาบัน | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | 0 | 0 | 8,820 | 1,180 | 4 พ.ค. 2562 | 4 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 155 |
| 3 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร เทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | 0 | 0 | 8,740 | 1,260 | 28 ก.ค. 2562 | 28 ก.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 158 |
| 4 | โครงการจัดงานพระชนมพรรษา 12 สิงหา | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | 5,000 | 0 | 0 | 3,800 | 1,200 | 12 ส.ค. 2562 | 12 ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 162 |
| 5 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม) | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | 5,000 | 0 | 0 | 4,250 | 750 | 13 ต.ค. 2561 | 13 ต.ค. 2561 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 165 |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 10,000 | +5,000 | 0 | 14,850 | 150 | 14 ธ.ค. 2561 | 14 ธ.ค. 2561 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 168 |
| 7 | โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน | งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 5,000 | -1,500 | 0 | 2,830 | 670 | 1 ต.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 172 |

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 8 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 10,000 | 0 | 0 | 9,740 | 260 | มิ.ย. 2562 | ส.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 176 |
| 9 | โครงการสรุปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด | งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 10,000 | -8,000 | 0 | 1,430 | 570 | ธ.ค. 2561 | ม.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 181 |
| 10 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | 20,000 | +280,000 -22,000 | 0 | 276,120 | 1,880 | ต.ค. 2562 | ก.ย. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 185 |
| 11 | โครงการรายงานประจำปี | งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 35,000 | 0 | 0 | 34,500 | 500 | 1 ธ.ค. 2561 | 15 พ.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 187 |
| 12 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 15,000 | 0 | 0 | 12,640 | 2,360 | 1 ต.ค. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 189 |
| 13 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 14 | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 20,000 | -20,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านวินัยและกฎหมายท้องถิ่น | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 5,000 | -4,700 | 0 | 0 | 300 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลฯ | 30,000 | -30,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวมโครงการ จำนวน 16 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ |  | 200,000 บาท | 198,800 บาท | 0 บาท | 382,680บาท | 16,120 บาท |  |  |  |

เงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เริ่ม | เสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด) | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ต.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนการทำรถบุปผาชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด) | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | ธ.ค. 2561 | ม.ค. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 3 | โครงการ “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด) | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | ธ.ค. 2561 | ก.พ. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 4 | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยสะเก็ด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด) | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | มิ.ย. 2562 | ก.ย. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน ทต.ตลาดขวัญ) | สำนักปลัดเทศบาลฯ | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | ต.ค. 2561 | ก.ย. 2562 | เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว |
|  | รวมเงินอุดหนุน 5 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ |  | 120,000 บาท | 0 บาท | 0 บาท | 120,000 บาท | 0 บาท |  |  |  |
|  | รวมโครงการทั้งสิน จำนวน 21 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ |  | 220,000 บาท | 198,800 บาท | 0 บาท | 502,680 บาท | 16,120 บาท |  |  |  |

สรุปครุภัณฑ์

| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | งานธุรการ | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,500 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 5,200 | 300 |
| 2 | งานกิจการสภา | ตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ | 3,600 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 3,500 | 100 |
| 3 | งานนิติการ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด | 1,700 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 1,600 | 100 |
| 4 | งานทะเบียนฯ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 18,000 บีทียู | 42,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 42,000 |
| 5 | งานวิเคราะห์ฯและ งานการเจ้าหน้าที่ | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 6 | กองการศึกษา | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 7 | กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,500 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | งานประชาสัมพันธ์ | กล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด | 63,078 | ( | - | จัดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 63,078 |
|  | ครุภัณฑ์โรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | กองช่าง | เครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน | 28,490 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 28,490 | 0 |
| 10 | กองช่าง | เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) | 5,950 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 5,950 | 0 |
| 11 | กองช่าง | สว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า | 18,500 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 18,500 | 0 |
|  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | งานธุรการ | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 14,500 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 14,500 | 0 |
| 13 | งานทะเบียนฯ | ม่านลอนราง | 20,700 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 20,700 |
| 14 | กองสาธารณสุขฯ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 9,500 |

| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | งานการเจ้าหน้าที่ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด | 22,000 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 21,700 | 300 |
| 16 | งานกิจการสภา | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด | 21,000 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 20,800 | 200 |
| 17 | - สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง - กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้,งานพัสดุ)จำนวน 2 เครื่อง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานใบอนุญาต) จำนวน 1 เครื่อง - กองการศึกษาจำนวน 1 เครื่อง กองช่าง (งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 เครื่อง | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 4,200 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 4,200 | 0 |

| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| 18 | กองคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาทและ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท | 52,000 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 51,500 | 500 |
| 19 | สำนักปลัดเทศบาล | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล | 23,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 20 | งานธุรการ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 9,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 21 | งานทะเบียนฯและ งานประชาสัมพันธ์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง | 8,600 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 8,600 |
| 22 | กองคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด | 22,000 | ( | - | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 22,000 | 0 |
| 23 | กองการศึกษา | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 9,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 24 | กองการศึกษา | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 2,600 |

| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| 25 | กองสาธารณสุขฯ | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล | 23,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 26 | กองสาธารณสุขฯ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
| 27 | กองช่าง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 28 | กองช่าง | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง | 6,300 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 29 | กองช่าง | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 | ( | - | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 2,500 |

| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | กองการศึกษา | เครื่องออกกำลังกาย - จักรยานก้าวเดิน จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท) - อุปกรณ์ชิตอัพบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 70,000 บาท) - ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 70,000 บาท) - จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 60,000 บาท) - อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท) - อุปกรณ์บริหารเอว 3 คน จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 60,000 บาท) - อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท) - อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน 2 เครื่อง (60,000 บาท) | 488,000 | - | ( | จัดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 488,000 |
| ที่ | ส่วนราชการ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท | ผลการจัดซื้อ | โอนเพิ่ม (+) | โอนลด (-) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
|  |  |  |  | ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | กองการศึกษา | ฟลุต จำนวน 1 ชิ้น | 19,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 32 | กองการศึกษา | บีแฟลต ทรัมเป็ต จำนวน 2 ชิ้น | 44,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
| 33 | กองการศึกษา | ยูโฟเนียม จำนวน 1 ชิ้น | 60,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 34 | กองการศึกษา | อัลโต แซกโซโฟน จำนวน 1 ชิ้น | 45,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 35 | กองการศึกษา | เทนเนอร์ แซกโซโฟนจำนวน 1 ชิ้น | 55,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 36 | กองการศึกษา | บีแฟลต คลาริเนทจำนวน 2 ชิ้น | 44,000 | - | ( | ยังไม่ได้จัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
|  | ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | กองช่าง | ผ้าเต็นท์ทรงโค้ง | 62,000 | - | ( | จัดซื้อแล้ว | 0 | 0 | 62,000 | 0 |
|  | รวม 37 รายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |